Согласовано                                                                                                                                    Утверждаю

Председатель ПК                                                                                                                            Директор МАОУ СОШ № 48

Бауэр С.В.__________                                                                                                                    Пичугина Л.Б.___________

Протокол № ____от __________                                                                                                   Приказ № ___от __________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

В МАОУ СОШ № 48  НА 2014 ГОД

| № п\п | Название мероприятия | Назначение мероприятия | Источники финансирования | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентиляционных установок | Улучшение теплового режима | Муниципальный бюджет | Россохина Г.В. | август | ООО «Инвест стройпроект» |  |
| 2 | Замена светильников в коридорах 1 и 2 этажей | Улучшение режима освещения | Внебюджетные средства ОУ | Россохина Г.В. | июль | электрик |  |
| 3 | Замена светильников в каб.102 | Улучшение режима освещения | Помощь родителей | Россохина Г.В. | август | электрик |  |
| 4 | Замена освещения в актовом зале | Улучшение режима освещения | Спонсорская помощь | Россохина Г.В. | октябрь | ООО «Данко» |  |
| 5 | Покраска спортивных залов | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Спонсорская помощь | Кузеванов В.В. | июль | МОП школы |  |
| 6 | Замена линолеума в каб.203 | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Помощь родителей | Гачма С.В. | август | плотник |  |
| 7 | Косметические ремонт актового зала (покраска стен) | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Спонсорская помощь | Россохина Г.В. | декабрь | МОП школы |  |
| 8. | Установка современной мультимедийной аппаратуры в актовом зале | Для улучшения условий труда | Спонсорская помощь | Россохина Г.В. | октябрь |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт столовой: кухни и обеденного зала | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Спонсорская помощь | Пичугина Л.Б. | Ноябрь - декабрь | Рабочие школы |  |
| 10. | Замена освещения в столовой | Улучшение режима освещения | Спонсорская помощь | Долгополов А.Л. | декабрь | электрик |  |
| 11. | Модернизация раздевалок | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Помощь родительского комитета | Россохина Г.В. | Август - сентябрь |  |  |
| 12. | Установка пластиковых окон в кабинете физики, каб.206 и др. каб. | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Муниципальные средства | Россохина Г.В. | Июль - август |  |  |
| 13. | Косметический ремонт кабинетов и коридоров | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Внебюджетные средства | Россохина Г.В. | Июль - август | МОП школы |  |

Согласовано                                                                                                                                    Утверждаю

Председатель ПК                                                                                                                            Директор МАОУ СОШ № 48

Евдокимова Л.М.__________                                                                                                        Пичугина Л.Б.___________

Протокол № ____от __________                                                                                                   Приказ № ___от __________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В МАОУ СОШ № 48

НА 2015 ГОД

| № п\п | Название мероприятия | Назначение мероприятия | Источники финансирования | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена светильников в коридорах 3 этажа | Улучшение режима освещения | Внебюджетные средства ОУ | Долгополов А.Л. | Июль - август | Электрик |  |
| 2 | Ремонт и замена светильников в учебных кабинетах | Улучшение режима освещения | Помощь родителей | Долгополов А.Л. | В течение года | Электрик |  |
| 3 | Покраска спортивных залов | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Спонсорская помощь | Кузеванов В.В. | июль | МОП школы |  |
| 4 | Замена кулис и занавесей в актовом зале | Улучшение санитарно-гигиенических и эстетических условий | Спонсорская помощь | Папулов А.Р. | август |  |  |
| 5 | Установка пластиковых окон в кабинете | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Муниципальные средства | Папулов А.Р. | Июль- август | Спец. организация |  |
| 6 | Замена табличек на кабинетах | Улучшение эстетических условий труда | Спонсорская помощь | Долгополов А.Л. | апрель |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт туалетных комнат для работников ОУ | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Спонсорская помощь | Папулов А.Р. | Июль - август | Спец.организация |  |
| 8. | Модернизация входной группы и фойе для родителей | Улучшение теплового режима | Спонсорская помощь | Пичугина Л.Б. | Июль - август | Спец.организация |  |
| 9. | Приобретение и установка нового учебного оборудования в учебных мастерских для юношей | Улучшение условий труда | Внебюджетные средства | Пичугина Л.Б. | Август - сентябрь |  |  |
| 10. | Замена занавесей в учебных мастерских для юношей | Улучшение санитарно-гигиенических и эстетических условий | Спонсорская помощь | Долгополов А.Л. | Август |  |  |
| 11. | Косметический ремонт кабинетов и коридоров | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Внебюджетные средства | Папулов А.Р. | Май - август | МОП школы |  |
| 12. | Создание в школе сенсорной комнаты для психологической разгрузки сотрудников и обучающихся | Улучшение психолого-эмоциональных условий | Спонсорская помощь | Евдокимова Л.М. | декабрь | Спец. организация |  |
| 13. | Озеленение пришкольной территории и помещений школы | Улучшение экологических условий | Спонсорская помощь | Финагина Г.Е. | май |  |  |
| 14. | Оформление помещений и фасада школы к праздникам | Улучшение психологических и эстетических условий труда | Спонсорская помощь | Пичугина Л.Б., Долгополов А.Л., работники | В течение года |  |  |
| 15. | Организация поздравлений сотрудников ОУ к текущим календарным праздникам | Улучшение психолого-эмоциональных условий | Спонсорская помощь | Евдокимова Л.М. | В течение года | Профком ОУ |  |
| 16. | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для сотрудников ОУ | Улучшение состояния здоровья | Не требует или личные средства | Майник Л.В. | В течение года | Профком ОУ |  |
| 17. | Проведение плановых медицинских осмотров и флюорографических исследований сотрудников ОУ | Улучшение состояния здоровья | Внебюджетные средства | Пичугина Л.Б. | Сентябрь - октябрь | ГБ № 33, № 2 |  |
| 18. | Разработка и утверждение новых инструкций по охране труда для сотрудников ОУ по должностям и видам деятельности | Улучшение условий ОТ | Не требует | Долгополов А.Л. | март |  |  |
| 19. | Ремонт кровли крыши | Улучшение санитарно-гигиенических условий | Муниципальные средства | Папулов А.Р. | Июнь - июль | Спец. Организация, раб.по обслуж.здания |  |
| 20. | Выдача СИЗ работникам ОУ | Улучшение условий труда | Внебюджетные средства | Папулов А.Р. | В течение года |  |  |